# Prompt V2 迭代工作总结

## 一、迭代背景

- 项目名称：KSP（Key Selling Points）关键卖点生成系统

- 迭代时间：2026-02-11

- 迭代目标：从”忠实提取原文信息”转向”生成搜索友好的关键词”，提升搜索词覆盖率

## 二、V1 版本存在的问题

- 指令存在矛盾：说”不要创造新词”，又说”可以排列组合”，导致模型输出不一致

- 要求不现实：在没有竞品数据的情况下要求做竞品分析，鼓励模型产生幻觉

- 指令过长：Step 3 有 190 行指令，模型注意力分散，执行效果差

- 约束过严：只能使用原文词汇，不允许同义词，限制了搜索覆盖范围

- 输出格式不统一：部分步骤输出纯文本，下游解析不可靠

## 三、V2 版本核心改进

### 3.1 指令精简

- Step 3 从 190 行精简至 110 行，减少 42%

- 移除竞品分析框架（30 行），避免无数据幻觉

- 简化独特性判定，从三级框架（20 行）简化为优先级列表（3 行）

- 单商品 Token 消耗从 5200 降至 4000，节省 23%

### 3.2 消除指令矛盾

- Brand 数量矛盾：明确说明可以包含品牌的不同语言版本（如中英文品牌名）

- 创造新词矛盾：统一为”允许同义词扩展，但不创造原文中不存在的语义”

- 翻译策略矛盾：明确所有关键词使用目标市场语言，_en 字段仅用于系统内部索引

### 3.3 允许同义词扩展

- V1 约束：只能使用原文中明确存在的词汇

- V2 优化：语义必须来自商品信息，但表述可以用同义词

- 实际效果：

  - 原文：“Bolsa de silicone”

  - V1 提取：[“silicone”]

  - V2 提取：[“silicone”, “silicone platina”, “silicone alimentar”]

- 预期提升：搜索覆盖率提升 15-25%

### 3.4 统一输出格式

- V1 问题：Step 1 输出纯文本，下游解析依赖格式严格遵守

- V2 改进：所有步骤统一使用 JSON 输出

- 效果：解析可靠性提升，输出格式错误率预期下降 30%

### 3.5 明确语言策略

- 新增 Region → 语言映射：BR 用葡萄牙语，TW 用繁体中文，MY 用马来语/英语等

- 在每个 Step 注入目标语言：确保提取的关键词语言一致

- 效果：消除语言混用问题，多语言市场策略清晰

### 3.6 优化评估标准

- V1 评估维度：准确性 30% + 吸引力 25% + 完整性 25% + 结构性 15% + 简洁性 5%

- V2 评估维度：语义准确性 30% + 搜索覆盖 30% + 完整性 25% + 结构规范 15%

- 核心变化：用”搜索覆盖”替换”吸引力”，更符合搜索优化目标

- 新增定义：明确 confidence 三级标准（high/medium/low）

## 四、量化改进成果

### 4.1 效率提升

- 指令长度：Step 3 从 190 行减少到 110 行（-42%）

- Token 消耗：单商品从 5200 降至 4000 tokens（-23%）

- 处理速度：预期提升 15-20%

- 成本节省：以 10 万商品为例，节省 120M tokens，约节省 23% 成本

### 4.2 质量提升

- 指令矛盾：从 3 处 P0 级别矛盾减少到 0

- 结构化程度：从 1/4 步骤 JSON 输出提升到 4/4 步骤

- 边界处理：从 0 条边界指导增加到 4 条

- 输出一致性：预期提升 20-30%

### 4.3 预期指标变化

| 指标 | V1 基线 | V2 预期 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短语命中率 | 56.3% | 60-65% | +5-10% ✅ |
| 一致率 | 35.8% | 30-35% | -5% ⚠️ |
| FactScore | 67.8% | 60-65% | -5-10% ⚠️ |
| 处理速度 | 基线 | +15-20% | 提升 ✅ |

## 五、风险与应对

### 5.1 风险 1：FactScore 下降

- 原因：允许同义词扩展，提取的词可能不在原文中

- 示例：原文”silicone”，V2 提取”silicone platina”，后者不在原文

- 应对：如果下降超过 15%，调整同义词扩展程度

### 5.2 风险 2：一致率下降

- 原因：同义词导致与搜索词库的完全匹配减少

- 权衡：这是预期的权衡，一致率下降但短语命中率提升

- 应对：调整评估权重，更关注短语命中率而非一致率

## 六、总结

### 6.1 核心成果

- 指令精简 42%，Token 节省 23%，处理速度提升 15-20%

- 消除 3 处指令矛盾，输出一致性预期提升 20-30%

- 允许同义词扩展，预期搜索覆盖率提升 15-25%

- 统一 JSON 输出，解析可靠性显著提升

### 6.2 权衡取舍

- FactScore 可能下降 5-10%（同义词不在原文中）

- 一致率可能下降 5%（同义词不完全匹配）

- 但短语命中率预期提升 5-10%，覆盖更多搜索路径

相关文档： - V1 问题详细分析：prompts_analysis.md - V2 完整代码：prompts_v2.py - 评估 Dashboard：ksp_eval_dashboard.html